复旦大学附属肿瘤医院浦东医院外墙清洗

上海市浦东新区康新公路4333号浦东院区

**一、清洗部位：**

1号楼（门诊）外墙玻璃、铝板清洗

2号楼（住院部）外墙毛石、玻璃、铝板、百叶窗、雨蓬清洗

3号楼（行政及生活保障楼）外墙玻璃、铝板、百叶窗清洗

5号楼（科研楼）外墙玻璃、铝板、百叶窗清洗

6号楼（动物实验楼）外墙玻璃、铝板、百叶窗清洗

**二、清洗面积**： 72499平方

**三、预计工期**：12天，安排如下：

1号楼（门诊）：3天

2号楼（住院部）：4天

3号楼（行政及生活保障楼）：2天

5号楼（科研楼）：2天

6号楼（动物实验楼）：1天 结束

1. **施工方案：**

**人员安排**

1. 本项目施工现场，安排作业人员不少于6名（持有上海市特种作业操作证）
2. 现场安排安全员至少1人
3. 现场地面辅助工至少1人

**清洗方法：**

毛石用高压水枪冲洗，局部很脏及难洗的部位需用外墙专用性药水处理后再清洗，所用外墙药水，不伤墙面，不伤绿化，地面无损坏。

玻璃用毛套反复涂刷，再用玻璃刮刀刮一片，玻璃明亮无水印。

**注：以上报价含人工费、材料费、税费、管理费、利润、保险等费用。**