项目名称：浦东院区院内三级标识系统制作、更新及补充

本项目经费：25万

一、项目名称：浦东院区院内三级标识系统制作、更新及补充

二、服务期限：本项目采取一次招标三年沿用、按年度分别签订合同并实施。招标单位可根据实际情况，无条件终止合同或不签订次年合同。另外，若中标单位考核不通过或发生投标单位损害招标单位权益的情况，招标单位有权无条件终止合同或拒绝签订次年合同。在服务过程中服务质量不能满足招标单位要求，招标单位有权立即与投标单位无条件解除合同。合同执行中遇有执行重大变更、不可抗力及上级主管部门重大政策变化，双方按合同约定另行友好协商解决。

三、服务地点：复旦大学附属肿瘤医院浦东院区（上海市浦东新区康新公路4333号、红曲路688号）

四、中标单位对施工安全，包括但不限于物品、设备、人身安全负全部责任。

- 具体参数

1、项目要求

根据院方要求，结合医院文化特征及院内标识系统整体性，完成浦东院区院内三级标识系统制作、更新及补充。相关标识标牌应当融入医院整体VI系统风格，兼顾实用与美观，并与原有标识系统保持统一。

2、资质要求

应当具有丰富的大型三甲医院标识标牌设计制作经验，对肿瘤医院的环境文化及视觉系统有一定了解，能够根据院方的提出的意见和要求，以高效率对项目进行落实执行。

3、细项规格

①安全性：标识标牌所用材料应安全可靠，适应实际环境的使用；相关材质具有足够强度，不易损毁；应确保标识标牌安装过程中的安全，安装人员应当有相应资质。中标单位对产品的安全性承担全部责任。

②材料规格：标识标牌形状、配色等应符合医院整体VI风格及三级标识系统原有设计方案；所使用的材料均应符合中国国家环保标准；涉及文字、图案的使用应符合知识产权规定。

③维保服务：在完成制作安装后，应当配套1年以上的维保服务，确保相应标识标牌的正常使用。因中标单位内部原因出现的产品错误或故障，由中标单位在2个工作日内免费更换，并对科室做好解释工作。在产品的设计使用寿命周期内，中标单位应能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。产品送至指定地点后，由项目使用单位对货物的材质、规格、数量等进行检查。对不合格产品，中标单位应无条件免费及时予以更换；若造成损失的，由中标单位负责赔偿。

4、进度要求

①响应速度：中标单位需提供24小时*7天接报修，1小时内电话响应，5小时内派相关人员到现场完成尺寸测量、现场勘测等工作，无需更换配件的8个小时内修复故障，如需更换配件的则在2个工作日内予以解决。人工费、送货费等费用已包含在所报价格内，不可额外追加。

②人员配备：本项目应有专门负责人员对接，与院方密切沟通，在约定制作周期内完成设计、制作与交付安装；涉及应急标识标牌项目，应当在需求提出当天即完成最终落实安装。

③流程规范： 安装结束后，中标单位与项目使用单位对照图纸或确认单最终验收。最终验收期间，如发现质量或安装有问题，中标单位应无条件重新安装纠正，直至最终验收合格交付使用。

5、报价要求

投标单位需对《需求清单》中的所有产品进行单价报价。

所报单价或价格计算方式应为含税全包价，包括产品的设计、现场测量、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、验收、保修等一切费用。

附件

复旦大学附属肿瘤医院三级标识需求清单类目

| 序号 | 内容 | 材质 | 单位 | 单价 | 参照规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外导向牌 | 更换叶片面板 | 面 |  | 815*175mm |
|  |  | 更换变压器350W | 个 |  |  |
|  |  | 更换平面图 | 张 |  | 600*1200mm |
| 2 | 户外警示牌 | 金属板烤漆丝印/反光膜 | m² |  |  |
|  |  | 反光膜 | m² |  |  |
|  |  | 不锈钢烤漆立柱+不锈钢烤漆面板 | 套 |  | 800*800*3000mm |
| 3 | 索引牌 | 铝型材/不锈钢烤漆丝网印刷 | m² |  |  |
|  |  | 索引修改：铝型材丝网印刷 | 条 |  |  |
| 4 | 室内灯箱 | 定制铝型材灯箱发光，双面开启 | m² |  |  |
|  |  | 更换变压器150W | 个 |  |  |
|  |  | 更换灯箱片 | m² |  |  |
| 5 | 科室牌 | 铝型材边框，铝板烤漆丝印 | 块 |  | 190*350mm |
| 6 |  | 科室牌内容修改 | 块 |  | 190*350mm |
| 7 | 设备牌 | 铝型材边框，铝板烤漆丝印 | 块 |  | 190*190mm |
| 8 | 侧挂科室牌 | 铝型材边框，铝板烤漆双面丝印 | 块 |  | 180*260mm |
| 9 | 诊区门牌 | 型材专色氟碳喷漆，图文丝网印刷，三角亚克力折弯箱体 | 块 |  | 430*1780mm |
|  |  | 型材专色氟碳喷漆，图文丝网印刷，三角亚克力折弯箱体 | 块 |  | 220*1100mm |
| 10 | 楼层号牌 | 5mm亚克力激光雕刻烤漆+8mm亚克力激光雕刻烤漆双层立体字 | 套 |  | 260*210mm |
| 11 | 立体字 | 金属字 | m |  |  |
|  |  | 发光字 | m |  |  |
|  |  | 5mm亚克力烤漆立体字 | cm |  |  |
|  |  | 5mm雪弗板烤漆立体字 | cm |  |  |
|  |  | 10mm亚克力烤漆立体字 | cm |  |  |
|  |  | 10mm雪弗板烤漆立体字 | cm |  |  |
|  |  | 即时贴刻字/反光膜刻字 | cm |  |  |
| 12 | 海报框 | 定制铝型材烤漆开启式海报框 | m² |  |  |
| 13 | 宣传栏 | 金属宣传栏 | m² |  |  |
| 14 | 地标 | 车贴+3M地贴膜 | m² |  |  |
| 15 | 警示条 | 车贴+3M地贴膜 | m |  |  |
| 16 | 门条 | 磨砂贴 | m |  |  |
| 17 | 号码牌 | 双色板/亚克力 | 个 |  | 150*90mm |
| 18 | 铜牌 | 金属铜牌 | m² |  |  |
| 19 | 标签插片 | 标签贴纸（0-50cm²） | 个 |  |  |
|  |  | 标签贴纸（51-100cm²） | 个 |  |  |
|  |  | 医生插片 | 个 |  | 95*38mm |
|  |  | 医生插片 | 个 |  | 200*100mm |
|  |  | 医生插片 | 个 |  | 425*100mm |
| 20 | 海报 | 写真/车贴/磨砂贴等 | m² |  |  |
|  |  | 磁性画面 | m² |  |  |
|  |  | 画面UV | m² |  |  |
| 21 | 版面 | KT板裱画面 | m² |  |  |
|  |  | 5mm雪弗板裱画面 | m² |  |  |
|  |  | 10mm雪弗板裱画面 | m² |  |  |
|  |  | 3mm亚克力裱画面 | m² |  |  |
|  |  | 3mm亚克力烤漆丝印/UV | m² |  |  |
|  |  | 5mm亚克力裱画面 | m² |  |  |
|  |  | 5mm亚克力烤漆丝印/UV印刷 | m² |  |  |
|  |  | 10mm雪弗板烤漆/丝印/UV印刷 | m² |  |  |
|  |  | 20mm雪弗板烤漆/丝印/UV印刷 | m² |  |  |
| 22 | 亚克力制品 | 3mm亚克力盒子 | m² |  |  |
|  |  | 5mm亚克力盒子 | m² |  |  |
| 23 | 喷绘 | 横幅 | m |  |  |
|  |  | 旗帜 | m² |  |  |
|  |  | 喷绘道旗 | m² |  |  |
|  |  | 喷绘背景 | m² |  |  |
| 24 | 易拉宝 | PP纸+铝合金架子 | 套 |  | 1800*800mm |
|  |  | PP纸+铝合金架子 | 套 |  | 2000*1200mm |
| 25 | 门型展架 | PP纸+铝合金架子 | 套 |  | 1800*800mm |
|  |  | PP纸+铝合金架子 | 套 |  | 2000*1200mm |
| 26 | 丽屏展架 | 铝合金架子+底座+磁铁+PP纸 | 套 |  | 1600*600mm |
|  |  | 铝合金架子+底座+磁铁+PP纸 | 套 |  | 2000*800mm |
| 27 | 立牌 | 不锈钢立牌 | 套 |  | 200*300*1300mm |
| 28 | 台牌 | 铝型材三角台牌/亚克力台牌 | 个 |  | A4 |
|  |  | KT板三角台牌 | 个 |  | A4 |
| 29 | 白板玻璃 | 白板/玻璃 | m² |  |  |
| 30 | 快印 | 快印不干胶 | 张 |  | A3，彩色，起版费100元 |
|  |  | 珠光纸/白卡纸彩印 | 张 |  | A4 |
|  |  | 小卡片 | 张 |  | 60*77mm |
|  |  | 单页彩色打印 | 张 |  | A4 |
|  |  | 胶装装订 | 本 |  |  |
|  |  | 黑白打印 | 张 |  | A4 |
|  |  | 铜版纸打印塑封 | 套 |  | A4 |
| 31 | 折页印刷 | 三折页彩印500份 | 份 |  | A4 |
|  |  | 三折页彩印1000份 | 份 |  | A4 |
|  |  | 三折页彩印2000份 | 份 |  | A4 |
|  |  | 四折页彩印500份 | 份 |  | 210*380mm |
|  |  | 四折页彩印1000份 | 份 |  | 210*380mm |
|  |  | 四折页彩印2000份 | 份 |  | 210*380mm |